Рахимов Хожиакбар Равшан угли

Студент: гр. 539-1

Проект: NoteApp

Дата составления: 21.01.2022

1. Поставленная задача была выполнена в полном объёме согласно представленного ТЗ.
2. Думаю, поставленная задача была выполнена в срок с небольшим временным сдвигом. Для выполнения всех задач у меня ушло в пределах 25 часов. Основное время у меня ушло на разработку бизнес – логики проекта и на создание функциональности интерфейса приложения. На написание документации у меня ушло 3 часа.
3. ТЗ было написано достаточно подробно и понятно для выполнения поставленной задачи.
4. Проблем с версионным контролем так такового не было, так как у меня был опыт с работой с ним на групповом проектном обучении. Основной проблемой было составление UML диаграмм, так как было найдено в интернете мало информации для реализации диаграмм.
5. Общее заключение: на протяжении разработки приложения было усвоено много материала для улучшения моих навыков в сфере разработки приложений.